Додаток №2

до протоколу виконкому №3

рішення №\_\_ від 20.03.2017 року

**З А Х О Д И**

**щодо проведення двомісячника**

**благоустрою селища**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Назва заходів | Термін виконання | Відповідальні за підготовку |
|  | Привести в належний стан власні та прилеглі території підприємств, організацій і установ селища та садиб громадян (прибрати будівельні матеріали, побілити дерева, опори, бордюри) | до 01.05.2017 | Виконком, керівники підприємств, організацій та установ селища, мешканці приватного сектору |
|  | Прибрати парки, сквери, міське кладовище, провести благоустрій центральних доріжок, кронувати та побілити дерева. | до 01.05.2017  (санітарний день кожної п'ятниці) | виконком, громадські організації,  ФОП Тушинський І.Е., Середа О.Ю. |
|  | Провести благоустрій паркової зони (вул. Пушкіна, Шкільна ), зняти сухостійні аварійні дерева. | березень -  червень | Виконком,  ЖКП "Немішаєве",  ЗОШ №2,  мешканці прилеглої території. |
|  | Провести реконструкцію високовольтної лінії в парковій зоні по вулиці Пушкіна, для облаштування дитячого майданчику. | ІІ квартал | Виконком,  ЖКП "Немішаєве",  ТОВ "ППЗНП "Ресурси" |
|  | Привести в належний стан території житлових масивів комунального підпорядкування та кооперативного містечка, побілити дерева, бордюри та опори. Опори очистити від реклами. | березень-квітень | виконком, будинкові комітети, житлово-комунальне підприємство "Немішаєве", депутати селищної ради |
|  | Провести благоустрій навколо МАФ на масиві "Привітний" по вулиці Заводська (побілити бордюри, очистити опори, посадити дерева, посіяти траву, висадити квіти) | березень - квітень | виконком,  ФОП Власюк В.В.  ФОП Деревинська С.В.  ФОП Калуга О.А.  ФОП Кривченко М.І.  ФОП Радостєв В.В.  ФОП Вернусь В.А.  ФОП Романчук Ю.А.  ФОП Нагорний В.О.  ФОП Лєсник Г.А. |
|  | Впорядкувати територію біля будинку №15 (трикутник перед алеєю на розі вулиць Затишна (50 років СРСР) і Гагаріна) та провести благоустрій біля ГРП, посіяти траву. | березень -  квітень | Виконком,  ЖКП "Немішаєве",  ТОВ "Євробуд" |
|  | Прибрати власні та прилеглі території садиб громадян селища, упорядкувати паркани по вулицях Садова, Заводська, Богдана Хмельницького (Петровського), Лесі Українки (Ворошилова), Пушкіна, Перемоги, прибрати будівельні матеріали з прилеглої комунальної території, очистити опори, побілити бордюри. | березень-квітень | Виконком, вуличні комітети, депутати селищної ради ,  власники садиб |
|  | Упорядкувати пам’ятники, обеліски, Братську могилу. Облаштувати нові сміттєві баки, висадити квіти, посіяти траву. | березень-квітень | виконком, рада ветеранів, депутати селищної ради, громадські організації |
|  | Пофарбувати паркани громадського користування та індивідуального сектора | березень-травень | виконком, вуличні комітети, власники садиб |
|  | Закінчити упорядкування парку ім. Шевченка (зняти пошкоджені дерева), відновити освітлення. | перше півріччя 2017 року | виконком  громадськість селища, |
|  | Придбати додаткові контейнери для збору сміття біля власних комерційних об'єктів (торговельні кіоски, магазини, кафе, тощо) | березень-квітень | виконком, комерційні структури |
|  | Провести роботу по ліквідації стихійних сміттєзвалищ (вулиці Лісова, Шевченка, Богдана Хмельницького (Петровського), Біохімічна, Паркова) | протягом двомісячника | виконком, ЖКП "Немішаєве", керівники організацій та установ, громадськість селища |
|  | Закінчити благоустрій привокзальної площі (південна сторона, нанести позначку "пішохідний перехід"), ремонт вулиць Перемоги, Миру, Горького, Біохімічна, Паркова, Виноградна (Чапаєва), Молодіжна, Пушкіна, Чкалова, Шевченка та Інститутська. | перше півріччя 2017 року | виконком, керівники організацій та установ селища |
|  | Провести очистку криниць громадського користування, упорядкування територій артезіанських свердловин.  Контролювати якість води з них. | квітень – травень  систематично | ЖКП "Немішаєве" |
|  | Налагодити безперебійне забезпечення якісною питною водою мешканців житлових масивів селища. | систематично | ЖКП "Немішаєве" |
|  | Провести благоустрій масивів новобудов (вулиці Гулака-Артемовського (Радгоспна), Молодіжна, Шкільна, Ювілейна). | перше півріччя 2017 року | виконком, забудовники Скопенко А.А., Скопенко К.В., Вороненко О.О.,  ТОВ "ПОІС-ПЛЮС" |
|  | Закінчити дендрологічну реконструкцію зелених насаджень :  - лісосмуга вздовж залізниці;   * паркова зона навпроти ЗОШ №2; * посадити дерева та кущі в парках та скверах селища   - паркова зона навпроти ЗОШ№1;  - провести кронування та зняття дерев по вул..Чкалова | березень  квітень, травень | виконком  ЗОШ №2  ЗОШ №1  ЖКП "Немішаєве", |
|  | Упорядкувати територію біля новобудов по вулиці Гагаріна. | перше півріччя  2017 року | Виконком,  ТОВ "Євробуд" |
|  | Упорядкувати власні та прилеглі території до забудов приватних та комунальних об’єктів:  по вул. Заводська  по вул. Затишна (50 роківСРСР)  по вул.Мічуріна  по вул.Залізнична  по вул.Технікумівська | березень-квітень | ФОП Петрушенко С.П.  ФОП Чубко-Лейченко,  ФОП Вороненко О.О.  ФОП Приходько Я.В.  ФОП Секретний В.Г.  ФОП Некрутенко П.А.  ФОП Скворцова В.С.  ФОП Коваль С.П.  ФОП Довгопол Л.А.  ФОП Дмитренко Т.М.  ФОП Маруда В.І.  ФОП Магдик І.В.  ФОП Томашевський  ФОП Цимбалюк О.О.  ФОП Недолешко З.П.  ФОП Жовтоног Л.М. |
|  | Провести ремонт КНС (пофарбувати) та благоустрій територій КНС №1 - №4 по вул.Заводська, вул.Залізнична, вул.Технікумівська | травень | ЖКП "Немішаєве" |
|  | Взяти під контроль безгосподарні житлові приміщення в селищі | березень | виконком, вуличні комітети, депутати селищної ради |
|  | Провести інвентаризацію будинків комунального підпорядкування з метою їх поетапного ремонту покрівель. | Згідно затвердженого графіку | ЖКП "Немішаєве" |
|  | Провести упорядкування паркової зони по вулиці Різдвяна (Леніна) між садибами №25 та №27 | березень  квітень | Виконком, власники садиб, депутати селищної ради |
|  | Провести кронування та санітарну чистку дерев, вражених омелою, забезпечити санітарну виробку сухостійних, гнилих, вітровальних дерев, які загрожують життю та безпеці мешканців вул..Технікумівська. | березень  квітень  травень | виконком,  ВП НУБіП "Немішаївський агротехнічний коледж", ЖКП "Немішаєве" |
|  | Провести озеленення території біля будинків на новому масиві "Привітний" (вулиця Затишна (50 років СРСР), будинки 2-а, 4, 6, 8 та вулиця Заводська, будинки №47-б, №47-в) | березень  квітень | виконком  ЖКП "Немішаєве", депутати селищної ради |
|  | Провести ремонт зупинок громадського транспорту | квітень | Виконком  ЖКП "Немішаєве", ТОВ "Київ-Експрес"  ТОВ "Сталкер" |
|  | Взяти участь у акції "Посади своє дерево", направити зусилля на збереження та упорядкування існуючих зелених зон в селищі:  вул**.Південна** (між будинками №6-№8);  вул**.Різдвяна** (між будинками №25-№27) та біля Знакуз нагоди вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС;  вул.**Лісова**;  на розі вулиць **Шкільної** та **Пушкіна;**  вул.**Залізнична** (біля переїзду);  вул.**Шевченка** (понад річкою Топірець) | квітень-травень | виконком, ЖКП "Немішаєве", керівники організацій та установ, громадськість селища |
|  | Очистити пойму річки Топірець та територію яру | квітень-травень | виконком, ЖКП "Немішаєве", керівники організацій та установ, громадськість селища |
|  | Влаштувати санкціоновані місця для тимчасового збирання відходів на міському кладовищі | березень | виконком,  ЖКП "Немішаєве",  ФОП Тушинський І.Е,. Середа О.Ю. |
|  | Організувати роботи по відлову бродячих тварин | березень-травень | Виконком, громадськість селища |
|  | Закінчити роботи по благоустрою території в’їзду в селище з автодороги Київ-Ковель (зупинний комплекс, вхідна група). | березень-травень | Виконком,  Деревинська С.В.,  Вороненко О.О.,  Кірісенко С.Б.,  Беседовський Ю.Л.  Бондарчук В.Г.  Бондаренко І.М. |
|  | Благоустроїти прилеглі території біля власних комерційних об'єктів по вулицях Залізнична, Різдвяна (Леніна), Пушкіна | квітень-травень | ФОП Яковенко О.Г.  ФОП Тищенко О.М  ФОП Власюк В.В.  ФОП Геращенко С.Л  ФОП Самойленко В.М.  ФОП Кліщевська Г.Л.  ФОП Добрянська Л.О.  ФОП Журавкова Н.І.  ФОП Довгопол Л.А.  ФОП Дмитренко П.П.  ФОП Павроз М.О.  ФОП Єрмакова М.А.  ФОП Жуковський О.В.  ФОП Васюра О. |
|  | Провести благоустрій дитячих та спортивних майданчиків | квітень-травень | виконком, ЖКП "Немішаєве", керівники організацій та установ, громадськість селища |
|  | Визначити паркувальні місця та провести їх благоустрій.  Провести впорядкування автостоянок біля  об'єктів торгівлі | квітень-травень | Виконком,  Власники об'єктів |
|  | Активно підтримати проведення щорічної Всеукраїнської екологічної акції "Зробимо Україну чистою разом!". | квітень 2017 р. | виконком, ЖКП "Немішаєве", керівники організацій та установ, громадськість селища |

Секретар виконкому О.К.Хоменко