Додаток №2

 до протоколу виконкому №3

 рішення №\_\_ від 20.03.2017 року

  **З А Х О Д И**

 **щодо проведення двомісячника**

 **благоустрою селища**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Назва заходів | Термін виконання | Відповідальні за підготовку |
|  | Привести в належний стан власні та прилеглі території підприємств, організацій і установ селища та садиб громадян (прибрати будівельні матеріали, побілити дерева, опори, бордюри) | до 01.05.2017 | Виконком, керівники підприємств, організацій та установ селища, мешканці приватного сектору   |
|  | Прибрати парки, сквери, міське кладовище, провести благоустрій центральних доріжок, кронувати та побілити дерева. | до 01.05.2017(санітарний день кожної п'ятниці) | виконком, громадські організації, ФОП Тушинський І.Е., Середа О.Ю. |
|  | Провести благоустрій паркової зони (вул. Пушкіна, Шкільна ), зняти сухостійні аварійні дерева. | березень -червень |  Виконком, ЖКП "Немішаєве",ЗОШ №2,мешканці прилеглої території.  |
|  | Провести реконструкцію високовольтної лінії в парковій зоні по вулиці Пушкіна, для облаштування дитячого майданчику. | ІІ квартал | Виконком, ЖКП "Немішаєве",ТОВ "ППЗНП "Ресурси" |
|  | Привести в належний стан території житлових масивів комунального підпорядкування та кооперативного містечка, побілити дерева, бордюри та опори. Опори очистити від реклами.  | березень-квітень | виконком, будинкові комітети, житлово-комунальне підприємство "Немішаєве", депутати селищної ради |
|  | Провести благоустрій навколо МАФ на масиві "Привітний" по вулиці Заводська (побілити бордюри, очистити опори, посадити дерева, посіяти траву, висадити квіти) | березень - квітень | виконком, ФОП Власюк В.В.ФОП Деревинська С.В.ФОП Калуга О.А.ФОП Кривченко М.І.ФОП Радостєв В.В.ФОП Вернусь В.А.ФОП Романчук Ю.А.ФОП Нагорний В.О.ФОП Лєсник Г.А. |
|  | Впорядкувати територію біля будинку №15 (трикутник перед алеєю на розі вулиць Затишна (50 років СРСР) і Гагаріна) та провести благоустрій біля ГРП, посіяти траву. | березень -квітень | Виконком, ЖКП "Немішаєве", ТОВ "Євробуд" |
|  | Прибрати власні та прилеглі території садиб громадян селища, упорядкувати паркани по вулицях Садова, Заводська, Богдана Хмельницького (Петровського), Лесі Українки (Ворошилова), Пушкіна, Перемоги, прибрати будівельні матеріали з прилеглої комунальної території, очистити опори, побілити бордюри. | березень-квітень | Виконком, вуличні комітети, депутати селищної ради ,власники садиб |
|  | Упорядкувати пам’ятники, обеліски, Братську могилу. Облаштувати нові сміттєві баки, висадити квіти, посіяти траву. | березень-квітень | виконком, рада ветеранів, депутати селищної ради, громадські організації |
|  | Пофарбувати паркани громадського користування та індивідуального сектора | березень-травень | виконком, вуличні комітети, власники садиб |
|  | Закінчити упорядкування парку ім. Шевченка (зняти пошкоджені дерева), відновити освітлення.  | перше півріччя 2017 року | виконкомгромадськість селища,   |
|  | Придбати додаткові контейнери для збору сміття біля власних комерційних об'єктів (торговельні кіоски, магазини, кафе, тощо) | березень-квітень | виконком, комерційні структури |
|  | Провести роботу по ліквідації стихійних сміттєзвалищ (вулиці Лісова, Шевченка, Богдана Хмельницького (Петровського), Біохімічна, Паркова) | протягом двомісячника | виконком, ЖКП "Немішаєве", керівники організацій та установ, громадськість селища   |
|  | Закінчити благоустрій привокзальної площі (південна сторона, нанести позначку "пішохідний перехід"), ремонт вулиць Перемоги, Миру, Горького, Біохімічна, Паркова, Виноградна (Чапаєва), Молодіжна, Пушкіна, Чкалова, Шевченка та Інститутська. | перше півріччя 2017 року | виконком, керівники організацій та установ селища  |
|  | Провести очистку криниць громадського користування, упорядкування територій артезіанських свердловин.Контролювати якість води з них. | квітень – травеньсистематично | ЖКП "Немішаєве" |
|  | Налагодити безперебійне забезпечення якісною питною водою мешканців житлових масивів селища.  | систематично  | ЖКП "Немішаєве"  |
|  | Провести благоустрій масивів новобудов (вулиці Гулака-Артемовського (Радгоспна), Молодіжна, Шкільна, Ювілейна). | перше півріччя 2017 року | виконком, забудовники Скопенко А.А., Скопенко К.В., Вороненко О.О.,ТОВ "ПОІС-ПЛЮС"  |
|  | Закінчити дендрологічну реконструкцію зелених насаджень :  - лісосмуга вздовж залізниці; * паркова зона навпроти ЗОШ №2;
* посадити дерева та кущі в парках та скверах селища

- паркова зона навпроти ЗОШ№1;- провести кронування та зняття дерев по вул..Чкалова | березеньквітень, травень | виконкомЗОШ №2ЗОШ №1ЖКП "Немішаєве",  |
|  | Упорядкувати територію біля новобудов по вулиці Гагаріна.  | перше півріччя2017 року | Виконком, ТОВ "Євробуд" |
|  | Упорядкувати власні та прилеглі території до забудов приватних та комунальних об’єктів:по вул. Заводськапо вул. Затишна (50 роківСРСР)по вул.Мічурінапо вул.Залізничнапо вул.Технікумівська | березень-квітень | ФОП Петрушенко С.П.ФОП Чубко-Лейченко,ФОП Вороненко О.О.ФОП Приходько Я.В.ФОП Секретний В.Г.ФОП Некрутенко П.А.ФОП Скворцова В.С.ФОП Коваль С.П.ФОП Довгопол Л.А.ФОП Дмитренко Т.М.ФОП Маруда В.І.ФОП Магдик І.В.ФОП Томашевський ФОП Цимбалюк О.О.ФОП Недолешко З.П.ФОП Жовтоног Л.М. |
|  | Провести ремонт КНС (пофарбувати) та благоустрій територій КНС №1 - №4 по вул.Заводська, вул.Залізнична, вул.Технікумівська  | травень | ЖКП "Немішаєве" |
|  | Взяти під контроль безгосподарні житлові приміщення в селищі | березень | виконком, вуличні комітети, депутати селищної ради |
|  | Провести інвентаризацію будинків комунального підпорядкування з метою їх поетапного ремонту покрівель. | Згідно затвердженого графіку | ЖКП "Немішаєве" |
|  | Провести упорядкування паркової зони по вулиці Різдвяна (Леніна) між садибами №25 та №27 | березеньквітень | Виконком, власники садиб, депутати селищної ради |
|  | Провести кронування та санітарну чистку дерев, вражених омелою, забезпечити санітарну виробку сухостійних, гнилих, вітровальних дерев, які загрожують життю та безпеці мешканців вул..Технікумівська.  | березеньквітеньтравень | виконком,ВП НУБіП "Немішаївський агротехнічний коледж", ЖКП "Немішаєве" |
|  | Провести озеленення території біля будинків на новому масиві "Привітний" (вулиця Затишна (50 років СРСР), будинки 2-а, 4, 6, 8 та вулиця Заводська, будинки №47-б, №47-в) | березеньквітень | виконком ЖКП "Немішаєве", депутати селищної ради |
|  | Провести ремонт зупинок громадського транспорту  | квітень | ВиконкомЖКП "Немішаєве", ТОВ "Київ-Експрес"ТОВ "Сталкер" |
|  | Взяти участь у акції "Посади своє дерево", направити зусилля на збереження та упорядкування існуючих зелених зон в селищі:вул**.Південна** (між будинками №6-№8);вул**.Різдвяна** (між будинками №25-№27) та біля Знакуз нагоди вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС;вул.**Лісова**;на розі вулиць **Шкільної** та **Пушкіна;**вул.**Залізнична** (біля переїзду);вул.**Шевченка** (понад річкою Топірець) | квітень-травень | виконком, ЖКП "Немішаєве", керівники організацій та установ, громадськість селища  |
|  | Очистити пойму річки Топірець та територію яру | квітень-травень | виконком, ЖКП "Немішаєве", керівники організацій та установ, громадськість селища  |
|  | Влаштувати санкціоновані місця для тимчасового збирання відходів на міському кладовищі  | березень  | виконком, ЖКП "Немішаєве", ФОП Тушинський І.Е,. Середа О.Ю. |
|  | Організувати роботи по відлову бродячих тварин | березень-травень  | Виконком, громадськість селища  |
|  | Закінчити роботи по благоустрою території в’їзду в селище з автодороги Київ-Ковель (зупинний комплекс, вхідна група). | березень-травень | Виконком, Деревинська С.В.,Вороненко О.О.,Кірісенко С.Б.,Беседовський Ю.Л.Бондарчук В.Г. Бондаренко І.М. |
|  | Благоустроїти прилеглі території біля власних комерційних об'єктів по вулицях Залізнична, Різдвяна (Леніна), Пушкіна | квітень-травень | ФОП Яковенко О.Г.ФОП Тищенко О.МФОП Власюк В.В.ФОП Геращенко С.ЛФОП Самойленко В.М.ФОП Кліщевська Г.Л.ФОП Добрянська Л.О.ФОП Журавкова Н.І.ФОП Довгопол Л.А.ФОП Дмитренко П.П.ФОП Павроз М.О.ФОП Єрмакова М.А.ФОП Жуковський О.В.ФОП Васюра О. |
|  | Провести благоустрій дитячих та спортивних майданчиків | квітень-травень | виконком, ЖКП "Немішаєве", керівники організацій та установ, громадськість селища  |
|  | Визначити паркувальні місця та провести їх благоустрій.Провести впорядкування автостоянок біляоб'єктів торгівлі | квітень-травень | Виконком,Власники об'єктів |
|  | Активно підтримати проведення щорічної Всеукраїнської екологічної акції "Зробимо Україну чистою разом!". | квітень 2017 р. | виконком, ЖКП "Немішаєве", керівники організацій та установ, громадськість селища  |

 Секретар виконкому О.К.Хоменко